POSY — POS SYSTEM

KẾ HOẠCH REFACTOR

Folder Structure · Naming Convention · Barrel Removal · Error Migration · Nx Monorepo

| Dự án | POSY — Restaurant POS Backend |
| --- | --- |
| Stack | NestJS 11 · Prisma 7 · PostgreSQL · Redis · Socket.io |
| Phạm vi | 913 TypeScript files · ~190 directories |
| Tổng số mốc | 3 Mốc · 9 Sprint |
| Ước tính | 3–4 tuần (làm song song feature bình thường) |
| Nguồn audit | PROJECT_STRUCTURE_AUDIT.md — 2026-05-22 |

# 0. THÔNG TIN TỔNG QUAN

## 0.1. Kết quả khi hoàn thành toàn bộ refactor

| ✅ | Nx monorepo: apps/api + libs/ — không còn module lạc ở root src/ |
| --- | --- |
| ✅ | Tất cả index.ts barrel bị xóa — import trực tiếp theo đường dẫn file |
| ✅ | Mọi domain error extends native Error, map HTTP qua DomainErrorFilter tập trung |
| ✅ | Naming convention nhất quán: kebab-case, suffix .error.ts / .dto.ts / .interface.ts |
| ✅ | Repository impl đặt tên theo driver: prisma-<name>-repository.ts |
| ✅ | Critical bugs C1–C4 đã fix (EventEmitter, duplicate service, missing modules, .env.example) |
| ✅ | Tất cả module domain theo shape features/ + shared/ nhất quán |
| ✅ | ESLint rule enforce import style thống nhất (không mix src/ và relative) |
| ✅ | Test coverage: service-level tests cho OrderPricingService + PaymentCheckoutService |

## 0.2. Sơ đồ 3 mốc

| Mốc | Tên | Thời gian | Sprint bao gồm |
| --- | --- | --- | --- |
| Mốc 1 | Critical Fixes + Barrel Removal | 3–5 ngày | S1 · S2 · S3 |
| Mốc 2 | Naming Convention + Error Migration | 5–7 ngày | S4 · S5 · S6 |
| Mốc 3 | Nx Monorepo + Module Structure | 7–10 ngày | S7 · S8 · S9 |

⚠ Mốc 3 (Nx migration) là optional — chỉ làm khi team sẵn sàng. Mốc 1 và 2 độc lập và có thể merge từng sprint.

# MỐC 1 — CRITICAL FIXES + BARREL REMOVAL

Critical Bugs · Barrel Index.ts · PaymentModule Coupling · Common Folder Rename

## Thông tin mốc

| Tên mốc | Mốc 1 — Critical Fixes + Barrel Removal |
| --- | --- |
| Mốc trước | (Không có — đây là mốc đầu tiên) |
| Mốc tiếp theo | Mốc 2 — Naming Convention + Error Migration |
| Phụ thuộc bởi | Mốc 2, 3 — cần Mốc 1 hoàn thành trước khi rename file hàng loạt |
| Thời gian ước tính | 3–5 ngày làm việc |
| Số sprint | 3 sprint (S1, S2, S3) |
| Rủi ro | Thấp — tất cả thay đổi đều zero behavior change hoặc compile-time only |

## DoD — Tiêu chí hoàn thành Mốc 1

| ✅ | C1: EventEmitterModule.forRoot() chỉ đăng ký một lần trong app.module.ts |
| --- | --- |
| ✅ | C2: UpdateOrderStatusService không còn trong PaymentModule.providers |
| ✅ | C3: VendorModule + UnitModule có trong AppModule.imports, trước IngredientModule |
| ✅ | C4: File .env.example đã commit, đủ 9 config module |
| ✅ | N5: CLAUDE.md được track bởi git (!CLAUDE.md trong .gitignore) |
| ✅ | M4: PaymentModule không còn import đường dẫn nội bộ của OrderModule |
| ✅ | M2: orders/dtos/ đã merge vào orders/shared/dto/, thư mục dtos/ đã xóa |
| ✅ | N1+N2: common/handlers/ → gateways/, common/config/ → constants/ |
| ✅ | Không còn index.ts nào dưới src/ dùng để re-export module internals |
| ✅ | npm run build pass. npm run test pass. |

### Sprint 1 (S1) — Critical Bug Fixes

| Thời gian | ~2 giờ |
| --- | --- |
| Loại PR | 1 PR duy nhất (all zero-risk) |
| Files thay đổi | ~6 files |
| Tiêu chí DoD | C1 · C2 · C3 · C4 · N5 |

Checklist thực hiện

- src/app.module.ts: thêm EventEmitterModule.forRoot({ wildcard: true, delimiter: '.' })

- Xóa EventEmitterModule.forRoot() khỏi 4 module: orders/order.module.ts, create-product.module.ts, update-product.module.ts, upsert-attributes.module.ts, user-tracking.module.ts

- src/app.module.ts: thêm VendorModule và UnitModule vào imports[] TRƯỚC IngredientModule

- src/models/ingredients/ingredient.module.ts: xóa VendorModule và UnitModule khỏi imports[]

- src/models/payments/payment.module.ts: xóa UpdateOrderStatusService khỏi providers[]

- Tạo .env.example ở root — copy .env, thay tất cả secret bằng placeholder

- .gitignore: thêm dòng !CLAUDE.md

Verify

npm run start:dev   # phải boot không lỗi

npm run test        # phải pass

npm run build       # phải pass

### Sprint 2 (S2) — Barrel Index.ts Removal

| Thời gian | ~4–6 giờ |
| --- | --- |
| Loại PR | 1 PR (có thể chia nhỏ theo nhóm module) |
| Files thay đổi | ~190 index.ts cần xóa + N file cập nhật import |
| Tiêu chí DoD | Không còn index.ts barrel nào dưới src/ |

⚠ Sprint này có số lượng file lớn nhất. Nên làm từng nhóm module, chạy tsc --noEmit sau mỗi nhóm.

Checklist thực hiện

- Chạy: find src -name "index.ts" | xargs grep -l "export \*\|export {" để liệt kê tất cả barrel

- Với từng barrel: dùng grep -r "from.*/<folder>" src/ để tìm tất cả consumer

- Thay mỗi barrel import bằng direct path import trong consumer

- Xóa file index.ts barrel sau khi không còn consumer nào

- Sau mỗi module: chạy npx tsc --noEmit

- Thứ tự ưu tiên: common/ → authentication/ → models/orders/ → models/payments/ → các module còn lại

Verify

find src -name "index.ts" | wc -l   # phải = 0 hoặc chỉ còn main index.ts

npx tsc --noEmit                    # phải pass

npm run build                       # phải pass

### Sprint 3 (S3) — PaymentModule + Common Folder Rename

| Thời gian | ~3–4 giờ (3 PR nhỏ độc lập) |
| --- | --- |
| Loại PR | PR A + PR B + PR C |
| Files thay đổi | ~10–15 files |
| Tiêu chí DoD | M4 · M2 · N1 · N2 |

PR A — Fix PaymentModule internal imports

- payment-facade.service.ts: xóa import StaffOrderGateway theo đường dẫn trực tiếp

- payment-facade.service.ts: xóa import PricingSnapshotRepository theo đường dẫn trực tiếp

- Dùng NestJS DI inject thông qua constructor — OrderModule @Global() đã export cả hai

grep -r "orders/handlers" src/   # verify không còn direct path import

PR B — Merge orders/dtos/ → shared/dto/

- Move tất cả file từ src/models/orders/dtos/ → src/models/orders/shared/dto/

- Cập nhật import trong StaffOrderController và GuestOrderController

- Xóa thư mục dtos/ (đã trống)

npx tsc --noEmit   # verify

PR C — Rename common folders

- Đổi tên src/common/handlers/ → src/common/gateways/

- Đổi tên src/common/config/ → src/common/constants/

- Cập nhật import trong 2 file order gateway dùng cookie-parser.gateway.ts

npx tsc --noEmit   # verify

# MỐC 2 — NAMING CONVENTION + ERROR MIGRATION

File Rename · Class Suffix · Repository Driver · Exception → Error · DomainErrorFilter

## Thông tin mốc

| Tên mốc | Mốc 2 — Naming Convention + Error Migration |
| --- | --- |
| Mốc trước | Mốc 1 (phải hoàn thành — barrel đã xóa trước khi rename hàng loạt) |
| Mốc tiếp theo | Mốc 3 — Nx Monorepo (optional) |
| Thời gian ước tính | 5–7 ngày làm việc |
| Số sprint | 3 sprint (S4, S5, S6) |
| Rủi ro | Trung bình — rename file ảnh hưởng import, nhưng tsc bắt được ngay |

## DoD — Tiêu chí hoàn thành Mốc 2

| ✅ | 21 exception file PascalCase.ts → kebab-case.error.ts, class → extends Error |
| --- | --- |
| ✅ | 12 repository impl: .repository-implementation.ts → prisma-<name>-repository.ts |
| ✅ | 12 repository abstract: .repository-abstract.ts → -repository.abstract.ts (dash) |
| ✅ | 16 .class.ts domain model files: bỏ infix .class |
| ✅ | 5 DTO file bổ sung suffix .dto.ts |
| ✅ | 7 interface file bổ sung suffix .interface.ts (bao gồm fix typo inerface) |
| ✅ | 4 legacy duplicate DTO đã xóa (categories x2, users x2) |
| ✅ | DomainErrorFilter tạo tại src/common/filters/domain-error.filter.ts |
| ✅ | DomainErrorFilter đăng ký trong main.ts qua useGlobalFilters |
| ✅ | npx tsc --noEmit pass sau toàn bộ rename |

### Sprint 4 (S4) — Exception → Error Migration + DomainErrorFilter

| Thời gian | ~3–4 giờ |
| --- | --- |
| Số file | 21 exception files + 1 filter mới + main.ts |
| Phân nhóm | Group 1 theo audit section 11.7 |

Phase A — Tạo DomainErrorFilter trước

- Tạo src/common/filters/domain-error.filter.ts với STATUS_MAP đầy đủ 18 entry

- Đăng ký trong main.ts: app.useGlobalFilters(new DomainErrorFilter())

- Giữ nguyên các class Exception cũ — chỉ thêm filter, chưa xóa gì

npm run start:dev   # verify boot không lỗi

Phase B — Migrate từng nhóm exception

ℹ Thứ tự: authentication/ → common/ → images/ → promotions/ → users/

- Với mỗi thư mục exceptions/: tạo thư mục errors/ cạnh đó

- Convert class: xóa extends HttpException, thêm extends Error, override readonly name

- Đổi tên file: PascalCase.ts → kebab-case.error.ts

- Move file vào errors/

- Cập nhật tất cả import trong module (grep trước khi xóa)

- Xóa thư mục exceptions/ khi rỗng

- Chạy npx tsc --noEmit sau mỗi thư mục

⚠ MissingRequireFieldsException: đổi cả class name sang MissingRequiredFieldsError (có typo Require → Required)

Phase C — Xóa try/catch thừa trong controllers

- Tìm: grep -r "instanceof.*Exception\|instanceof.*Error" src/**/controllers

- Với mỗi try/catch chỉ để rethrow HttpException: xóa hoàn toàn, để DomainErrorFilter xử lý

npm run test   # verify test không bị break

### Sprint 5 (S5) — Repository + Class Rename

| Thời gian | ~3–4 giờ |
| --- | --- |
| Số file | 12 repo files + 16 .class.ts files |
| Phân nhóm | Group 2 + Pattern C theo audit section 11.7 |

Group 2 — 12 Repository files (6 modules)

ℹ Modules: cuisines, floors, images, tables, users, zones

- Với mỗi module: chạy grep -r "<name>.repository-implementation" src/ trước

- <name>.repository-abstract.ts → <name>-repository.abstract.ts (dash thay dot)

- <name>.repository-implementation.ts → prisma-<name>-repository.ts

- Đổi class name: <Name>RepositoryImpl (hoặc tương tự) → Prisma<Name>Repository

- Cập nhật import trong module.ts và spec files

- npx tsc --noEmit sau mỗi module

Pattern C — 16 .class.ts domain model files

- Với mỗi file: grep -r "<name>.class" src/ để tìm consumer

- Đổi tên: <name>.class.ts → <name>.ts (bỏ infix .class)

- Class name bên trong file KHÔNG thay đổi

- Cập nhật import trong mapper và service tương ứng

- npx tsc --noEmit sau mỗi nhóm 3–4 file

### Sprint 6 (S6) — Suffix + Typo + Duplicate Cleanup

| Thời gian | ~2–3 giờ |
| --- | --- |
| Số file | ~20 file rename + 4 delete |
| Phân nhóm | Group 3-5 + Pattern D/E + risky renames từ audit 11.8 |

Suffix bị thiếu (Pattern D)

- product-create-request.ts → product-create-request.dto.ts

- product-update-request.ts → product-update-request.dto.ts

- bulk-response.ts → bulk-response.dto.ts  (RISKY: grep -r "bulk-response" src/ trước)

- page-response.ts → page-response.dto.ts  (RISKY: grep -r "page-response" src/ trước)

- promotion-available.response.ts → promotion-available-response.dto.ts

- product-payloads.ts → product-payloads.interface.ts

- payment-gateway.ts → payment-gateway.interface.ts

- momo-payment-gateway.ts → momo-payment-gateway.service.ts

- level.ts → log-level.constant.ts

Typo và abbreviation fix (Pattern E + Group 5)

- unit-query-params.inerface.ts → unit-query-params.interface.ts  (fix typo)

- spi-repository.abstract.ts → session-product-interaction-repository.abstract.ts

- spi-repository.ts → session-product-interaction-repository.ts

- spi-repository.module.ts → session-product-interaction-repository.module.ts

Folder renames (Group 3)

- inventory/shared/enum/ → inventory/shared/enums/

- Xóa thư mục models/orders/dtos/ nếu còn tồn tại (đã xử lý ở S3 PR B)

Xóa legacy duplicate DTO

- grep -r "create-category.dto\|update-category.dto" src/ test/  trước khi xóa

- Xóa: shared/dto/create-category.dto.ts, shared/dto/update-category.dto.ts

- grep -r "create-user.dto\|update-user.dto" src/ test/  trước khi xóa

- Xóa: dto/create-user.dto.ts, dto/update-user.dto.ts

npm run build && npm run test   # verify toàn bộ

# MỐC 3 — NX MONOREPO + MODULE STRUCTURE (OPTIONAL)

Nx Setup · Apps/Libs Split · Domain Lib Migration · Module Shape Standardization

⚠ Mốc 3 là optional và có blast radius lớn nhất. Chỉ thực hiện khi team có ít nhất 1 tuần không có feature deadline và đã quen với Nx CLI.

## Thông tin mốc

| Tên mốc | Mốc 3 — Nx Monorepo + Module Structure |
| --- | --- |
| Mốc trước | Mốc 1 + Mốc 2 (bắt buộc hoàn thành cả hai) |
| Mốc tiếp theo | (Không có — đây là mốc cuối) |
| Thời gian ước tính | 7–10 ngày làm việc |
| Số sprint | 3 sprint (S7, S8, S9) |
| Rủi ro | Cao — di chuyển toàn bộ src/ → apps/ + libs/, cần update tsconfig, jest, CI/CD |

## DoD — Tiêu chí hoàn thành Mốc 3

| ✅ | Nx workspace khởi tạo: nx.json + apps/ + libs/ + tsconfig.base.json |
| --- | --- |
| ✅ | apps/api/ chứa NestJS app, chỉ có controllers + gateways + module wiring |
| ✅ | libs/shared/ chứa: config, database, errors, dto, decorators, guards, middleware, logger, mailer, providers, unit-of-work |
| ✅ | libs/auth/ chứa authentication + authorization logic |
| ✅ | Ít nhất 3 domain lib đã migrate: libs/orders/, libs/products/, libs/payments/ |
| ✅ | Tất cả domain lib có index.ts chỉ export public API |
| ✅ | nx affected:test --all pass |
| ✅ | nx affected:build --all pass |
| ✅ | Docker build vẫn hoạt động (cập nhật Dockerfile) |

### Sprint 7 (S7) — Nx Workspace Setup + libs/shared/

Phase A — Khởi tạo Nx

- npx create-nx-workspace@latest posy --preset=ts (hoặc empty)

- Di chuyển toàn bộ NestJS app vào apps/api/

- Cập nhật apps/api/project.json, tsconfig.app.json

- Cập nhật root tsconfig.base.json với path aliases cho tất cả libs

- Cập nhật jest.config.ts để dùng Nx executor

Phase B — Tạo libs/shared/

- nx g @nx/js:lib shared — tạo lib skeleton

- Move: src/common/ → libs/shared/src/ (constants, decorators, dto, enums, errors, filters, guards, interfaces, middleware, unit-of-work, utilities)

- Move: src/config/ → libs/shared/src/config/

- Move: src/providers/ → libs/shared/src/providers/

- Move: src/logger/ → libs/shared/src/logger/

- Move: src/mails/ → libs/shared/src/mailer/

- Cập nhật libs/shared/index.ts — chỉ export public API

- Cập nhật toàn bộ import trong apps/api/ để dùng @posy/shared

nx build shared   # verify lib build được

nx test shared    # verify tests pass

### Sprint 8 (S8) — libs/auth/ + libs/orders/ + libs/products/

libs/auth/

- nx g @nx/js:lib auth

- Move: src/authentication/ + src/authorization/ → libs/auth/src/

- libs/auth/index.ts: export AuthModule, JwtStrategy, guards, decorators

- apps/api/src/modules/auth/: chỉ giữ controller + module wiring

nx build auth && nx test auth

libs/orders/ + libs/products/

- nx g @nx/js:lib orders && nx g @nx/js:lib products

- Move services, repositories, dto, entities, errors → libs/

- apps/api/src/modules/orders/: chỉ giữ controllers/ + gateways/ + orders.module.ts

- apps/api/src/modules/products/: tương tự

- Verify dependency graph: nx graph — libs không được import apps/

nx affected:test --all

### Sprint 9 (S9) — Migrate các domain lib còn lại + CI/CD

Migrate domain libs còn lại

- nx g lib cho: payments, users, categories, ingredients, promotions, table-sessions, inventory, recommendation, user-tracking

- Mỗi lib: move theo shape features/ + shared/ đã định nghĩa ở Mốc 2

- Mỗi lib: cập nhật index.ts — chỉ export những gì app layer cần

- Verify: không có cross-lib imports ngoài libs/shared

ESLint + module boundary rules

- Thêm @nx/enforce-module-boundaries rule vào .eslintrc.json

- Rule: libs không được import apps/; app chỉ import libs qua path alias

- Chạy nx lint --all — phải pass

Cập nhật CI/CD

- Cập nhật Dockerfile: COPY apps/api + libs/ vào image

- CI pipeline: thay npm run build → nx affected:build

- CI pipeline: thay npm run test → nx affected:test

- Verify: docker compose up --build vẫn chạy được

nx affected:build --all

nx affected:test --all

docker compose up --build -d   # final verify

# PHỤ LỤC — BẢNG RENAME TOÀN BỘ

## A. Exception → Error (21 files)

| File hiện tại | File sau rename |
| --- | --- |
| authentication/exceptions/AccessTokenHasExpiredException.ts | errors/access-token-has-expired.error.ts |
| authentication/exceptions/AccountLockedException.ts | errors/account-locked.error.ts |
| authentication/exceptions/InvalidAccessTokenException.ts | errors/invalid-access-token.error.ts |
| authentication/exceptions/InvalidCredentialsException.ts | errors/invalid-credentials.error.ts |
| authentication/exceptions/InvalidRefreshTokenException.ts | errors/invalid-refresh-token.error.ts |
| authentication/exceptions/InvalidResetCodeException.ts | errors/invalid-reset-code.error.ts |
| authentication/exceptions/InvalidResetTokenException.ts | errors/invalid-reset-token.error.ts |
| authentication/exceptions/RefreshTokenHasExpiredException.ts | errors/refresh-token-has-expired.error.ts |
| authentication/exceptions/ResetCodeHasExpiredException.ts | errors/reset-code-has-expired.error.ts |
| authentication/exceptions/ResetTokenHasExpiredException.ts | errors/reset-token-has-expired.error.ts |
| common/exceptions/DuplicateEntryException.ts | errors/duplicate-entry.error.ts |
| common/exceptions/ForeignKeyViolationException.ts | errors/foreign-key-violation.error.ts |
| common/exceptions/MissingRequireFieldsException.ts | errors/missing-required-fields.error.ts ★ class name fix |
| common/exceptions/RelatedRecordNotFoundException.ts | errors/related-record-not-found.error.ts |
| common/exceptions/UnnecessaryOperationException.ts | errors/unnecessary-operation.error.ts |
| models/images/exceptions/ImageNotFoundException.ts | errors/image-not-found.error.ts |
| models/promotions/exceptions/PromotionCategoryNotFoundException.ts | errors/promotion-category-not-found.error.ts |
| models/promotions/exceptions/PromotionNotFoundException.ts | errors/promotion-not-found.error.ts |
| models/promotions/exceptions/PromotionProductNotFoundException.ts | errors/promotion-product-not-found.error.ts |
| models/promotions/exceptions/PromotionUnusableException.ts | errors/promotion-unusable.error.ts |
| models/users/exceptions/UserNotFoundException.ts | errors/user-not-found.error.ts |

## B. Repository Implementation (12 files)

| File hiện tại | File sau rename |
| --- | --- |
| cuisine.repository-abstract.ts | cuisine-repository.abstract.ts |
| cuisine.repository-implementation.ts | prisma-cuisine-repository.ts |
| floor.repository-abstract.ts | floor-repository.abstract.ts |
| floor.repository-implementation.ts | prisma-floor-repository.ts |
| image.repository-abstract.ts | image-repository.abstract.ts |
| image.repository-implementation.ts | prisma-image-repository.ts |
| table.repository-abstract.ts | table-repository.abstract.ts |
| table.repository-implementation.ts | prisma-table-repository.ts |
| user.repository-abstract.ts | user-repository.abstract.ts |
| user.repository-implementation.ts | prisma-user-repository.ts |
| zone.repository-abstract.ts | zone-repository.abstract.ts |
| zone.repository-implementation.ts | prisma-zone-repository.ts |

## C. .class.ts Domain Models (16 files)

| File hiện tại | File sau rename |
| --- | --- |
| models/cuisines/types/cuisine.class.ts | cuisine.ts |
| models/floors/types/floor.class.ts | floor.ts |
| models/images/types/image.class.ts | image.ts |
| models/products/entities/product.class.ts | product.ts |
| models/products/entities/product-attribute.class.ts | product-attribute.ts |
| models/products/entities/product-ingredient.class.ts | product-ingredient.ts |
| models/promotions/types/pricing-snapshot.class.ts | pricing-snapshot.ts |
| models/promotions/types/pricing-snapshot-promotion.class.ts | pricing-snapshot-promotion.ts |
| models/promotions/types/promotion-category.class.ts | promotion-category.ts |
| models/promotions/types/promotion.class.ts | promotion.ts |
| models/promotions/types/promotion-product.class.ts | promotion-product.ts |
| models/tables/types/table.class.ts | table.ts |
| models/units/entities/unit.class.ts | unit.ts |
| models/users/types/user.class.ts | user.ts |
| models/vendors/entities/vendor.class.ts | vendor.ts |
| models/zones/types/zone.class.ts | zone.ts |